แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....................................................................

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร/โทรสาร  0-7737-7527

www.phetphangan.go.th

E-mail : info@phetphangan.go.th

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ได้จัดทำขึ้นเมื่อเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ได้รับอนุมัติและประกาศใช้แล้ว โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน   ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อให้เทศบาลตำบลเพชรพะงัน  รวมถึงหน่วยงานอื่น ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน ซึ่งจะมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น  ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอเกาะพะงัน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

พฤศจิกายน  2559

สารบัญ

เรื่อง									  	หน้า

คำนำ									    	   ก

หลักการและเหตุผล							    	   1

ส่วนที่  1  บทนำ

1.1  บทนำ							    	   2

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				    	   2

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				 	2  –  3

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน				    	   3

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน				 	4  –  9

2.2 บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม				
  		 โครงการพัฒนา/กิจกรรม เทศบาลตำบลเพชรพะงันดำเนินการ	10 – 26
  		 โครงการพัฒนา/กิจกรรม อุดหนุนหน่วยงานอื่น 			27 – 33
  		 ประเภทครุภัณฑ์						34 – 35
 	 	 โครงการพัฒนา/กิจกรรม ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก
  	ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

1

หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

*****************************

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน   ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562) และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน   ประกอบด้วย  องค์ประกอบ 2 ส่วน   ส่วนที่ 1  บทนำ  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ  เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงันในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

************************************

2

ส่วนที่ 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

# บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

- เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา ในแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

3

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  บทนำ
  			องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
  				1.1 บทนำ
  				1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ
  				1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ
  				1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินการ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
 			องค์ประกอบ  ประกอบด้วย
  				2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
  				2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนดำเนินการ

- การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปี พ.ศ.2560  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินการ

1. แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
    		    การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปี
                         งบประมาณ พ.ศ.2560
  		2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบล
    		    เพชรพะงัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
 		3. เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
  		4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน
                         ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในการติดตามการดำเนินงาน และ
                         การประเมินผลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

| 4 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ 1.3 การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แหล่งน้ำ ธรรมชาติ สำรองทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว รวมทั้งการพัฒนาระบบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 4 2 -; 9.30 4.65 -; 3,593,000 1,437,000 -; 15.79 6.32 -; กองช่าง กองช่าง -. รวม; 6; 13.95; 5,030,000; 22.11. 5 ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 2.1 การพัฒนาสนับสนุนกระบวนการ เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา การกีฬา สร้างแหล่งเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 2.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น; 13 1; 30.23 2.33; 4,389,869 100,000; 19.29 0.44; กองการศึกษา กองการศึกษา. รวม; 14; 32.56; 4,489,869; 19.73. 6 ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 การบริหารจัดการการใช้และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3.2 การพัฒนาจัดการระบบกำจัดขยะ และบำบัดของเสีย; 2 2; 4.65 4.65; 200,000 6,240,000; 0.88 27.43; สำนักปลัดฯ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม. รวม; 4; 9.30; 6,440,000; 28.31. 7 ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม 4.1 การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.2 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 4.3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม 4.4 การพัฒนาด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 4.5 การพัฒนาสังคมให้มีความสุข มีคุณธรรม และเข้มแข็ง; 1 5 1 3; 2.33 11.63 2.33 6.98; 20,000 5,241,733 150,000 60,000; 0.09 23.04 0.66 0.26; สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ. รวม; 10; 23.27; 5,471,733; 24.05. 8 ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.2 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ; 1 3; 2.33 6.98; 90,000 119,836; 0.40 0.53; สำนักปลัดฯ ทุกกอง. รวม; 4; 9.31; 209,836; 0.59. ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว 6.1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน; 0; 0; 0; 0; -. รวม; 0; 0; 0; 0. 9 ยุทธศาสตร์/แนวทาง; จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ; คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด; จำนวน งบประมาณ; คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด; หน่วยดำเนินงาน. 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 7.2 เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพชุมชน และ ป้องกันระงับโรคติดต่อ; 3 2; 6.98 4.65; 60,000 1,050,000; 0.26 4.62; สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ/ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม. รวม; 5; 11.63; 1,110,000; 4.88. รวมทั้งสิ้น; 43; 100; 22,751,438; 100. | แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2555 -2560) 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |